Saaid Guala – 6873

Product Backlog 12 Sprints

Sprint 1: Configuración del entorno Frontend y Backend + Diseño de la BD

| Tarea | Duración (horas) | Prioridad | Descripción | Validación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Configuración del entorno React | 8 | Alta | Instalación y configuración inicial de React con JavaScript. | Abrir React en el navegador y comprobar que muestra algo en pantalla. |
| Configuración del entorno Django | 8 | Alta | Instalación y configuración de Django como backend. | Ejecutar Django y comprobar que se abre en el navegador sin errores. |
| Diseño de la base de datos | 10 | Alta | Creación del diseño del modelo de base de datos en PostgreSQL. | Validación de que las tablas estén correctamente relacionadas y sean funcionales. |

Sprint 2: Creación de interfaces en Figma

| Tarea | Duración (horas) | Prioridad | Descripción | Validación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño de la interfaz Login | 6 | Alta | Creación del diseño visual de la interfaz de inicio de sesión en Figma. | Validación y aprobación visual del personal de Abastos el Ahorro |
| Diseño del dashboard y más componentes a usar | 6 | Alta | Diseño de interfaces principales para usuarios en Figma. | Comprobar que los botones y las secciones estén bien ubicados y puedan visualizarse |

Sprint 3: Desarrollo de la interfaz de login

| Tarea | Duración (horas) | Prioridad | Descripción | Validación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de interfaz login en React | 8 | Alta | Creación de la interfaz de inicio de sesión en el frontend usando React. | Verificación de que los usuarios puedan visualizar la intefaz login Abrir la página del login y comprobar que el formulario aparece. |
| Conexión frontend con backend | 8 | Alta | Integración de React con Django para el manejo de la autenticación. | Probar con un usuario y una contraseña para ver si funciona el inicio de sesión. |

Sprint 4: Implementación de la gestión de productos (Agregar, editar, eliminar)

| Tarea | Duración (horas) | Prioridad | Descripción | Validación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo del formulario de gestión de productos en React | 8 | Alta | Creación de formulario en React para agregar, editar y eliminar productos. | Verificación de que se pueda agregar, editar y eliminar productos en el frontend. |
| Implementación de operaciones CRUD en Django | 8 | Alta | Desarrollo de endpoints RESTful en Django para manejar las operaciones CRUD de productos. | Validación de que las operaciones CRUD (crear, leer, actualizar, eliminar) funcionen correctamente en el backend. |
| Conexión frontend con backend para CRUD de productos | 8 | Alta | Integración de React con Django para las operaciones CRUD de productos. | Verificación de que las operaciones CRUD funcionen correctamente entre el frontend y backend. |

Sprint 5: Gestión de ventas (Registro de ventas y control de stock)

| Tarea | Duración (horas) | Prioridad | Descripción | Validación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo del formulario de ventas en React | 8 | Alta | Creación de formulario en React para registrar ventas. | Verificación de que el formulario registre las ventas. |
| Implementación de registro de ventas en Django | 8 | Alta | Desarrollo de endpoints para registrar ventas | Verificar que las ventas se hayan guardado |
| Escanear código de barra para la lectura de productos | 8 | Alta | Desarrollo de lógica en Django para escanear los códigos de barra de los productos | Verificación que se registre el producto y se pueda realizar una venta |

Sprint 6: Implementación del CRUD de Clientes

| Tarea | Duración (horas) | Prioridad | Descripción | Validación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Creación del modelo de datos | 6 | Alta | Definir el modelo de cliente en Django, incluyendo campos como nombre, dirección, contacto, etc. | Verificar que el modelo se cree en la base de datos y se puedan registrar clientes. |
| Implementación de las operaciones CRUD en el backend | 12 | Alta | Desarrollar las funcionalidades para crear, leer, actualizar y eliminar clientes en Django. | Validar que cada operación CRUD funcione |
| Desarrollo de la interfaz del CRUD | 10 | Alta | Crear vistas en React para permitir a los usuarios interactuar con el CRUD de clientes. | Comprobar que las vistas permitan realizar todas las operaciones de manera fluida |

Sprint 7: Implementación del Comprobante de venta

| Tarea | Duración (horas) | Prioridad | Descripción | Validación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Creación del modelo de datos | 6 | Alta | Definir el modelo de venta y comprobante en Django, incluyendo campos como cliente, productos vendidos, cantidad, precio y total. | Verificar que el modelo se cree en la base de datos y permita registrar ventas y emitir comprobantes. |
| Implementación del comprobante de venta | 12 | Alta | Desarrollar la interfaz del comprobante de venta en formato pdf | Validar que comprobante tenga los datos necesarios para la venta |
| Desarrollo de la interfaz de ventas en React | 10 | Alta | Crear vistas en React para permitir registrar ventas y visualizar comprobantes de manera interactiva. | Comprobar que las vistas permitan realizar el registro de ventas y la consulta de comprobantes. |

Sprint 8: Implementación de carga masiva de productos mediante archivos Excel

| Tarea | Duración (horas) | Prioridad | Descripción | Validación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo del formulario para carga masiva | 8 | Alta | Crear un formulario en React que permita cargar archivos Excel con información de productos. | Verificar que el formulario permita subir un archivo Excel correctamente. |
| Implementación de la lógica para procesar el archivo | 8 | Alta | Desarrollar en Django la lógica para leer y registrar los datos del archivo Excel en la base de datos. | Validar que los datos del archivo Excel se guarden en la base de datos. |
| Conexión frontend con backend | 8 | Alta | Integrar React con Django para procesar y registrar los productos del archivo Excel cargado. | Comprobar que los productos del archivo Excel se reflejan en la interfaz de productos |

Sprint 9: Implementación de control de transacciones

| Tarea | Duración (horas) | Prioridad | Descripción | Validación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo del sistema de registro de transacciones en React | 8 | Alta | Creación de formulario para registrar transacciones de ventas. | Verificación de que las transacciones se registren correctamente en la interfaz. |
| Implementación de registro de | 8 | Alta | Desarrollo de endpoints para registrar las | Validación de que las transacciones |
| transacciones en Django |  |  | transacciones de ventas en Django. | se guarden correctamente en la base de datos. |
| Verificación de las transacciones registradas | 8 | Alta | Verificación de que todas las transacciones se registren correctamente en el sistema. | Validación de que las transacciones se reflejan correctamente en el sistema y base de datos. |

Sprint 10: Reportes de ventas (Generación de reportes y estadísticas)

| Tarea | Duración (horas) | Prioridad | Descripción | Validación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de la funcionalidad para generar reportes en React | 8 | Alta | Crear funcionalidad para generar reportes de ventas en el frontend. | Verificación de que los reportes sean visibles y exportables. |
| Implementación de generación de reportes en Django | 8 | Alta | Crear endpoints para generar reportes de ventas desde Django. | Validación de que los reportes se generen correctamente y sean exportables en formatos como CSV o PDF. |
| Integración de exportación de reportes | 8 | Alta | Implementación de exportación de reportes a formatos como CSV o PDF. | Verificación de que los reportes se exporten correctamente a los formatos deseados. |

Sprint 11: Implementación de la funcionalidad de precios y actualizaciones

| Tarea | Duración (horas) | Prioridad | Descripción | Validación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo del sistema para actualizar precios en React | 8 | Alta | Crear funcionalidad para actualizar los precios de los productos. | Verificación de que los precios se actualicen correctamente en la interfaz. |
| Implementación de actualización de precios en Django | 8 | Alta | Crear endpoint para actualizar los precios de los productos en la base de datos. | Validación de que los precios se actualicen correctamente en la base de datos y afecten las transacciones. |
| Conexión entre el frontend y backend para actualizar precios | 8 | Alta | Integrar la actualización de precios entre React y Django. | Verificación de que los cambios de precio se reflejen correctamente en el sistema. |

Sprint 12: Implementación de la gestión de stock

| Tarea | Duración (horas) | Prioridad | Descripción | Validación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo del sistema de visualización de stock en React | 8 | Alta | Crear funcionalidad para consultar el stock de productos. | Verificación de que el stock de cada producto se muestra correctamente. |
| Implementación de actualización de stock en Django | 8 | Alta | Crear lógica para actualizar el stock de productos | Verificación de que el stock se actualiza correctamente |
|  |  |  | después de cada venta. | tras las transacciones. |
| Integración frontend y backend para la gestión de stock | 8 | Alta | Conectar la funcionalidad de stock entre React y Django. | Validación de que el stock se actualice en tiempo real después de cada venta. |

Sprint 12: Pruebas finales y corrección de errores

| Tarea | Duración (horas) | Prioridad | Descripción | Validación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realización de pruebas unitarias y de integración | 8 | Alta | Realizar pruebas para verificar la funcionalidad de cada módulo. | Verificación de que todas las funcionalidades del sistema estén operativas. |
| Corrección de errores encontrados | 8 | Alta | Corregir errores detectados durante las pruebas. | Validación de que los errores se hayan corregido sin afectar otras funcionalidades. |
| Verificación final del sistema | 8 | Alta | Realizar pruebas generales del sistema en su totalidad. | Confirmar que el sistema esté libre de errores y cumpla con los requisitos. |

Historia de Usuario 1: Como administrador

- Quiero poder configurar el entorno de desarrollo para el frontend y el backend,

- Para que el sistema esté listo para implementar funcionalidades.
Criterios de aceptación:

  - React y Django están instalados y funcionan en sus servidores locales.

  - Las tablas de la base de datos están listas y reflejan los requisitos iniciales.

Historia de Usuario 2: Como administrador

- Quiero visualizar diseños claros en Figma,

- Para entender cómo será la interfaz de usuario antes de desarrollarla.
Criterios de aceptación:

  - El diseño del login incluye campos como nombre de usuario y contraseña.

  - El dashboard muestra estadísticas clave y accesos rápidos.

  - El formulario de gestión de productos permite agregar, editar y eliminar.

Historia de Usuario 3:

Título: Autenticación de usuario

Descripción: Como usuario, quiero poder iniciar sesión con mis credenciales para acceder al sistema y gestionar los productos y ventas. Criterios de Aceptación:

- El sistema debe permitir iniciar sesión con nombre de usuario y contraseña.

- Debe manejar correctamente los intentos fallidos y las credenciales incorrectas.

Historia de Usuario 3:

Título: Gestión de productos

Descripción: Como administrador, quiero agregar, editar y eliminar productos en el inventario para gestionar eficientemente el stock disponible. Criterios de Aceptación:

- El sistema debe permitir agregar, editar y eliminar productos.

- Los cambios deben reflejarse en la base de datos correctamente.

Historia de Usuario 4:

Título: Registro de ventas realizadas

Descripción: Como vendedor, quiero registrar las ventas realizadas para actualizar automáticamente el inventario y generar reportes de ventas. Criterios de Aceptación:

- El sistema debe permitir registrar los productos vendidos, la cantidad, el precio y el total de la venta.

- El inventario debe actualizarse automáticamente después de cada venta.

Historia de Usuario 5:

Título: Predicción de demanda de productos

Descripción: Como administrador, quiero que el sistema utilice Machine Learning para predecir la demanda futura de productos para optimizar el inventario y evitar faltantes o excesos. Criterios de Aceptación:

- El sistema debe generar predicciones de demanda futura para cada producto.

- Los resultados deben ser mostrados de manera clara y comprensible en la interfaz de usuario.

Historia de Usuario 6:

Título: Generación de reportes de ventas

Descripción: Como administrador, quiero generar reportes de ventas por periodo para analizar el rendimiento de las ventas y tomar decisiones informadas. Criterios de Aceptación:

- El sistema debe permitir generar reportes de ventas por fecha, producto y otras métricas.

- Los reportes deben ser exportables en formatos como CSV o PDF.

Historia de Usuario 7:

Título: Actualización de precios

Descripción: Como administrador, quiero poder actualizar los precios de los productos para asegurarme de que siempre se reflejen las tarifas correctas en todas las ventas. Criterios de Aceptación:

- El sistema debe permitir actualizar los precios de los productos de manera sencilla.

- Los cambios deben reflejarse en todas las transacciones futuras.

Historia de Usuario 8:

Título: Gestión de proveedores

Descripción: Como administrador, quiero gestionar los proveedores para tener un registro actualizado de las compras realizadas y los proveedores con los que trabajo.

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe permitir agregar, editar y eliminar proveedores.

- Los proveedores deben estar registrados correctamente en la base de datos.

Historia de Usuario 9:

Título: Control de stock

Descripción: Como administrador, quiero ver y actualizar el stock de los productos en tiempo real para tener un control preciso del inventario disponible. Criterios de Aceptación:

- El sistema debe permitir ver el stock disponible de cada producto.

- El stock debe actualizarse automáticamente tras cada venta o ingreso.

Historia de Usuario 10:

Título: Control de transacciones

Descripción: Como administrador, quiero tener un registro detallado de todas las transacciones realizadas para poder hacer auditorías y controlar las ganancias del negocio.

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe registrar cada transacción de manera detallada.

- Las transacciones deben estar accesibles para consultas e informes.

Historia de Usuario 11:

Título: Gestión del flujo de caja

Descripción: Como administrador, quiero gestionar el flujo de caja, registrando ingresos y egresos de dinero para tener un control de las finanzas del negocio. Criterios de Aceptación:

- El sistema debe permitir registrar ingresos y egresos de dinero.

- Los registros deben reflejarse correctamente en la base de datos.

Historia de Usuario 12:

Título: Sistema libre de errores

Descripción: Como usuario, quiero que el sistema funcione correctamente sin errores para que mi experiencia sea fluida y confiable. Criterios de Aceptación:

- El sistema debe ser probado exhaustivamente y libre de errores críticos.

Historias Técnicas Historia Técnica 1:

Título: Implementación del registro de productos en el inventario Descripción: Como desarrollador, debo crear los endpoints RESTful para registrar productos en el inventario y asegurarme de que los datos se almacenen correctamente en la base de datos. Criterios de Aceptación:

- Crear un endpoint en Django para manejar el registro de productos.

- Validar que los productos se guarden correctamente en la base de datos PostgreSQL.

Historia Técnica 2:

Título: Implementación de la autenticación de usuarios con JWT

Descripción: Como desarrollador, debo implementar un sistema de autenticación utilizando tokens JWT para garantizar que los usuarios puedan iniciar sesión de manera segura y acceder al sistema. Criterios de Aceptación:

- Crear endpoints para el login y registro de usuarios utilizando Django REST Framework.

- Los tokens JWT deben ser generados para los usuarios al iniciar sesión.

Historia Técnica 3:

Título: Implementación del CRUD de productos

Descripción: Como desarrollador, debo implementar las funcionalidades para crear, leer, actualizar y eliminar productos en el sistema, asegurando que las operaciones afecten correctamente a la base de datos. Criterios de Aceptación:

- Crear endpoints RESTful para realizar las operaciones CRUD de productos.

- Validar que los datos de los productos sean correctos antes de ser almacenados o modificados en la base de datos.

Historia Técnica 4:

Título: Implementación de la funcionalidad de registro de ventas

Descripción: Como desarrollador, debo implementar un sistema para registrar las ventas realizadas, actualizar el inventario y registrar el total de la venta. Criterios de Aceptación:

- Crear un endpoint para registrar las ventas.

- Actualizar automáticamente el stock de productos después de cada venta. Historia Técnica 5:

Título: Implementación del modelo de predicción de demanda utilizando Machine Learning

Descripción: Como desarrollador, debo entrenar un modelo de predicción de demanda utilizando Machine Learning, como la regresión lineal o redes neuronales, y exponerlo a través de una API en Django. Criterios de Aceptación:

- El modelo de predicción debe ser entrenado con los datos históricos de ventas.

- Debe generar predicciones de demanda para cada producto basado en los patrones de ventas pasados.

- El modelo debe ser accesible a través de un endpoint API REST.

- Los resultados deben mostrarse en la interfaz de usuario (en React).

Historia Técnica 6:

Título: Implementación de la generación de reportes

Descripción: Como desarrollador, debo crear una funcionalidad que permita generar reportes de ventas por diferentes criterios y exportarlos a formatos como CSV o PDF.

Criterios de Aceptación:

- Crear un endpoint para generar reportes de ventas.

- Implementar la exportación a CSV y PDF.

Historia Técnica 7:

Título: Implementación de la actualización de precios

Descripción: Como desarrollador, debo crear la funcionalidad que permita actualizar los precios de los productos en la base de datos y reflejar esos cambios en el sistema.

Criterios de Aceptación:

- Crear un endpoint para actualizar precios.

- Validar que los cambios de precio se reflejen correctamente en las transacciones.

Historia Técnica 8:

Título: Implementación del CRUD de proveedores

Descripción: Como desarrollador, debo crear las funcionalidades para registrar, editar y eliminar proveedores en el sistema. Criterios de Aceptación:

- Crear un endpoint para realizar operaciones CRUD sobre los proveedores.

- Validar que los datos de los proveedores sean correctos y se reflejen en la base de datos.

Historia Técnica 9:

Título: Implementación de la actualización de stock

Descripción: Como desarrollador, debo implementar un sistema que actualice el stock de productos en tiempo real cada vez que se registre una venta o ingreso de inventario.

Criterios de Aceptación:

- Crear lógica para actualizar el stock después de cada transacción.

- Asegurar que el stock siempre esté disponible y actualizado en tiempo real.

Historia Técnica 10:

Título: Implementación del sistema de caja

Descripción: Como desarrollador, debo crear la funcionalidad para registrar ingresos y egresos de dinero en la caja y actualizar correctamente las transacciones en la base de datos. Criterios de Aceptación:

- Crear endpoints para registrar operaciones de caja (ingresos/egresos).

- Verificar que las transacciones se registren correctamente en la base de datos.

Historia Técnica 11:

Título: Implementación del registro de transacciones

Descripción: Como desarrollador, debo crear un sistema que registre todas las transacciones realizadas en el sistema, asegurando que los detalles se almacenen correctamente en la base de datos. Criterios de Aceptación:

- Crear un endpoint para registrar las transacciones de ventas.

- Asegurar que los datos de las transacciones se guarden correctamente en la base de datos.

Historia Técnica 12:

Título: Pruebas y corrección de errores

Descripción: Como desarrollador, debo realizar pruebas exhaustivas del sistema para asegurarme de que todas las funcionalidades estén operativas y sin errores. Criterios de Aceptación:

- Ejecutar pruebas unitarias y de integración para identificar posibles errores.

- Corregir errores encontrados y validar que las correcciones no afecten otras funcionalidades.